## Slide 1: 如何做好复盘？
讲师：Linda

## Slide 2: 什么是复盘？
复盘——“一日三省”
What
  “复盘”是中国围棋的一个术语
不断检验和校正目标；
分析得失，找原因、找后账；
注意认识和总结规律。
做完了事情，再从头过一遍。
“复盘的定义”对过去的事情做思维演练。
复盘是行动后的深刻反思和经验总结
复盘是一个不断学习、总结、反思、提炼和持续提高的过程

## Slide 3
做完了事情，再从头过一遍。
原定目标
与原定目标的比较
研究过程
总结规律
工作中怎么理解复盘这件事情？
对过去的事情在大脑中演绎一遍，通过对过去的思维和行为进行回顾、反思和探究，实现能力的提升。
就是将发生过的事情在思维上进行场景重现，重现整个发生发展结束的事件过程，重新审视思考在事件中一切关联的思维和行为对事件的影响，发现问题，找到根源所在，然后进行总结找到规律，不断的积累从而提升个人能力。

## Slide 4
  为了同样的错误不要再犯
  为了传承经验和提升能力
  为了快速迭代和化繁为简
  为了总结规律和固化流程，提高效率
  校验方向、认清问题背后的问题、发现和产生新的想法与知识
  从“蒙着打”变成“瞄着打”，更有目的性，清楚自己的目的是什么
  看清问题背后的问题，找出真正的问题和原因
  发现新知识和新思路
Why
复盘是为了把失败转化为财富，把成功转化为能力
为什么要复盘？

## Slide 5
复盘的目的
事为先，人为重！ ——从复盘中得来
总结、复盘给我们带来什么？
—— 组织知识积累，团队能力提升
对公司战略的不断复盘，让我们目标清晰，不动摇；
对具体策略的不断复盘，让我们的认识客观，路线更务实；
对单个项目的不断复盘，让我们积累经验，能力不断提高。

## Slide 6
面对新业务、新课题，复盘可以：
  快速找到问题，或总结经验
  发现既有思路的盲点或误区
  集思广益，发现新的突破点
对于老业务、成熟业务，复盘还可以：
  优化流程，简化方式，提高效率
  找到优化路径，从100分做到120分
70%的学习与发展来源于现实生活与工作的经验、任务与问题解决，
20%来源于与人与人之间正式或非正式反馈、辅导或者教练，
10%的学习与发展来源于正式的课程培训与教育。
复盘带来的好处

## Slide 7
结构化的总结方法
以学习为导向
团队形式进行
复盘，而非总结
虽然复盘也是一种形式的总结
但严格讲起来，工作总结并不必然等同于复盘
复盘与总结的区别有以下三点：

## Slide 8
复盘的误区
不是
自己骗自己，证明自己对
流于形式，走过场
追究责任，开批判会
强调客观，推卸责任
简单下结论，刻舟求剑
而是
重在实事求是（求真）
重在内容和找原因（求实）
重在改进和提高（求学）
重在反思和自我剖析（求内）
重在找到本质和规律（求道）

## Slide 9
评估结果
（与原来目标比）
（与原来目标比）
分析原因
成功关键因素（主观/客观）
失败根本原因（主观/客观）
回顾目标
当初的目标是什么（期望的结果）
要达成的目标&里程碑
复盘的步骤
总结规律
经验&规律（不要轻易下结论）
行动计划
  分析Analysis
  总结Insight
  结果Result
  目标
  Goal
复盘的步骤：1. 回顾目标； 2. 评估结果； 3. 分析原因； 4. 总结规律
开放心态
坦诚表达
实事求是
反思自我
集思广益

## Slide 10
联想案例：复盘的步骤解析
基于复盘的机理和长期的实践，联想集团于2011年提出了复盘的操作步骤
包括四个阶段：回顾目标、评估结果、分析原因、总结经验。
回顾目标
评估结果
分析原因
总结经验
当初行动的意图或目的是什么？
想要达到的目标是什么？
预先制定的计划是什么？
事先设想要发生的事情是什么？
实际发生了什么事？
在什么情况下？
是怎么发生的？
实际情况与预期有无差异？
如果有，为什么会发生这些差异？哪些因素导致我们没有达到预期目标？失败的根本原因是什么？
如果没有成功的关键因素是什么？
我们从过程中学到了什么新东西？
如果有人要进行同样的行动，我会给他什么建议？
接下来我们该做什么？哪些是我们可直接行动的？哪些是其他层级才能处理的？是否要向上呈报？

## Slide 11
联想案例：主要问题及对策建议
阶段 | 主要问题 | 对策建议
回顾目标 | 目标不清晰 | SMART原则
 | 目标缺乏共识 | 将目标清晰明确地表示出来
 | 缺乏实现目标的策略、方法、措施的规划 | 群策群力，合理分工
评估结果 | 无法真正做到还原事实 | 指派观察员、控制人
 |  | 使用测量仪器和录音录像等技术手段
 |  | 集体研讨
分析原因 | 沟通效率低 | 把握关键，深入分析
 |  | 系统思考
 |  | “what... if...”分析
经验教训 | 容易轻易下结论 | 排除偶然因素
 |  | 结合类似事件，交叉验证
 |  | 连续追问

## Slide 12
复盘如何落地？
工作要求
小事及时复盘：
  行动结束后进行及时复盘
  制定改进方案并落实
大事阶段性复盘 :
  大的项目在执行中，要进行阶段性复盘（半个月或一个月）
  对目标或策略进行及时调整
事后全面复盘：
  大的项目或战略结束后，要进行总复盘
  总结经验教训，找到规律性
人员要求
领导者：以身作则
  带头做复盘
  给下级传承
管理者: 承上启下
  先学会工具和方法
  带领团队实践并运用
普通员工：实际运用
  学会方法和工具
  在实践中应用并养成习惯

## Slide 13
如何有效引导复盘会
  分析外因
  总结规律
  对比结果
  回顾目标
开放心态
坦诚表达
实事求是
反思自我
集思广益
Q1：最初制订的目标是什么？
Q2：目标是否达成有效共识？
Q3：现在如何看当时我们制订的目标
Q9：我们从中学到了 什么？
Q10：接下来我们做什么？
Q4：与目标相比，结果怎么样？
Q5：实际发生了什么？
Q6：是什么原因导致取得成功？
Q7：是什么原因导致没有达成预期目标？
Q8：如果出现另外一种情况，会怎么样？

## Slide 14
复盘常见的陷井
  分析外因
  总结规律
  对比结果
  回顾目标
开放心态
坦诚表达
实事求是
反思自我
集思广益
后补目标
报喜不报忧
流水账，纠缠于细节
罗生门
盲人摸象
跳跃
浅尝辄止
线性思考
归因于外
面面俱到，拖沓冗长
只关注失败和不足
就事论事
好高骛远
过快得出结论
设计不当
准备不足
参与度不够
引导缺位

## Slide 15
复盘与PDCA的关系
计划
Plan
执行
Do
检查
Check
纠正
Action
实际结果
存在
差异
预期目标
原因分析
经验总结
单环学习
双环学习
从工作中学习

## Slide 16
过程反思与探索
工作中如何运营复盘
项目复盘的流程
过程反思
问题分析
头脑风暴的过程，在提出信息的时候，对部分信息进行深入挖掘与思考。
问题先分类，是不可控问题（环境），半可控问题（如：客户的配合程度），还是可控问题（执行力）；
问题所在阶段：( 阶段一、阶段二），个人想法，大家一起讨论后，最终确定问题数量，问题类型。
阶段总结
过程反思与探寻思考的核心问题
经验教训（不好的），知识萃取（可以总结利用的），优秀做法（可以参照的）
造成差异的原因是什么？这些原因是否代表了大家的观点？
这些原因是否是真实的原因，是否有案例和经验可以佐证？

## Slide 17
工作中如何运营复盘
总结改进
（改进方案；总结决策）
制定的决策要有可操作性，有时间节点；将行动改进思路写下，并与大家分享
复盘过程中的心态保持，复盘中的角色分配
复盘中的时间掌控，复盘中的记录与成果管理等
一两次的复盘未必能摸索到规律，只有通过若干次复盘，才能总结出一个规律的趋向
是回归目的的深度讨论， 不是对现象的简单重复；
是主动找原因， 不是推责任；
是对求得问题的真解， 不是走过场；
是观点和思维的碰撞， 不是针对个人；
是开放、平等的讨论， 不是等级尊严的会议；
是基于数据和事实的分析， 不是无根据的额推测

## Slide 18
“目标回顾与评价”方面，最大的问题是：目标不量化。一是大家没有量化的意识，二是不会量化；
目标与目的的问题，现阶段的做法是不是左右路径？节点目标是否达到？
“过程反思与探寻”哪些因素可控，哪些不可控？问题的分析，一般问题分布为262（20%不可控， 60%半可控，20%可控），出现问题大家都会归咎为“不可控”，但可以问成员：“这个问题上，你做了什么？”
复盘的过程中，重点是“目标回顾与评价”，在这些环节中经常会出现哪些问题？
复盘的大概时间要多久？
战略复盘建议至少要2天，2-3天都可以；案例复盘0.5-1天；个人复盘推荐20-30分钟；过程复盘可长可短，3小时也可以。
项目复盘上注意点

## Slide 19
步骤一：回顾目标
  1. 明确目的与目标，目的保证目标的方向；清晰适配的目标能更好保障目的实现。
  2. 目的之下的目标要可量化，可考核或具有里程碑性质的标志，可与结果对照评估。
  3. 事前目的与目标不清晰，复盘时追补清晰，便与本次对照并提高下次定目标的准确度。
步骤二：评估结果
  4. 首先要与原定的目标相比较，客观分析意料外的重要亮点或不足。
  5. 亮点与不足同样重要，切勿弱化亮点，“无需过分谦虚，忽略真本事更遗憾”。
  6. 多引入外部典型事实样本，让我们的结果评估视野更广阔、结论更客观。
步骤三：分析原因
  7. 分析成功因素时，多列举客观因素，精选真正的自身优势去推广 。
  8. 分析失败原因时，多从自身深挖原因，狠挑不足补短板。谨慎检视当初目的、目标是否明显有误而导致的失败，否则原因分析可能围绕着错误的目的、目标展开，事倍功半。
  9. 总结经验(规律)要尽可能退得远，寻求更广泛的指导性，不局限于就事论事。
步骤四：总结规律
  10. 总结经验要谨慎，总结规律更要小心；不能刻舟求剑，把一时一地的认知当成规律。
复盘10大注意点

## Slide 20
问题界定
原因分析
Q1：你的业务问题（机会）是什么？
Q2：你的问题（机会）涉及的范围是什么？
Q3：问题（机会）的主要衡量指标是什么？
Q4：衡量指标的目标值是多少？现在完成了多少？
问题
目标
原因
Q5：影响目标实现的业务关键环节是什么？
Q6：影响关键环节的根源因素是什么？
方案制定
计划实施
方案
风险
Q7：你的最佳解决方案是什么？
Q8：方案可能的风险是什么？如何规避风险？
计划
评估
Q9：具体实施计划、里程碑和关键监控点是什么？
Q10：最终结果如何？
在实施复盘的过程中可以运用Q10方法，回答以下10个问题：
工具“Q10方法
复盘常用的小工具

## Slide 21
序号 | 内容 | 细化内容1 | 细化内容2
1 | 现在情况如何？ | 目标是什么？ 结果如何？ | 超额完成目标
 |  |  | 完成目标
 |  |  | 未完成目标
 |  |  | 消失的目标
 |  |  | 新增的目标
2 | 当初是怎么决定的 | 如何确定 （确定的形式） | 有没有听取他人意见
 |  |  | 他人有没有充分自由表达
 |  | 根据什么确定的 （确定的逻辑） | 论据是对的吗
 |  |  | 现在情况有变化吗
 |  | 执行得如何 | 什么做了？什么没做？
 |  |  | 什么继续？什么停止？
 |  |  | 什么新增
3 | 让我们再审视下思考的前提 | 关键成功要素 | 
 |  | 失败的根本原因 | 
 |  | 发心是对的吗 | 
案例：复盘的内容

## Slide 22
复盘得出的结论是否可靠，在复盘的当时要做出判断，一般来说可以通过4条原则来评判：
复盘结论的落脚点是否在偶发性的因素上.
复盘结论是指向人还是指向事；
复盘结论的得出，是否有过3次以上的连续的why或者why not的追问；
是否是经过交叉验证得出的结论（佐证） 。
如何评判复盘结论是否到位

## Slide 23: 现在情况的内容？
目标是什么
结果如何
现在做到什么程度？
结果和目标对比是什么状态？
有没有当时没有预料到的结果出现？
有没有当时预计过但实际没有出现的情况？
………………
超额完成的目标
未完成的目标
新增的目标
消失的目标
完成的目标
什么做了？
什么没做？
什么新增？
有没有按照原计划执行
…………
执行得如何
当初是怎么决定的？
有没有听取他人的意见？
他人有没有充分自然表达？
如何确定
再审视一下思考的前提
我们对事情理解的对吗？
成功关键因素是什么？
失败的根源是什么
发心是对的吗（动机）
案例：复盘的思考逻辑

## Slide 24: The end Thanks!!!